三国志5威力加强版

Godot 4 重制 — AI接力开发总文档（强化约束版）

v2.0 ｜ 2026-05-04 ｜ Python 3 + Godot 4.4+

低耦合 · 可替换 · 易调试 · 纯函数 · Mini Mode · 日志标准化

1. 项目总览

【人类说明】

该项目为单人开发的策略游戏（Godot实现），采用AI分周期接力开发模式。核心目标是：
• 降低工程复杂度
• 提高调试效率
• 支持长期可替换开发

【AI执行规范】

当前Cycle：从"当前系统状态"读取

严格执行单一Cycle任务

不允许跨Cycle开发

| 项目属性 | 值 |
| --- | --- |
| 项目名称 | SAN5PK_Remake (三国志5威力加强版重制) |
| 引擎 | Godot 4.4+ (GDScript) |
| 数据工具 | Python 3.12 |
| 目标平台 | Windows |
| 开发模式 | AI分周期接力开发 |
| 总周期数 | 12 (C0-C11) |
| 当前状态 | 见第3章 |

2. 全局强制规则（最高优先级）

【人类说明】

这些规则用于防止AI破坏已有系统，是整个项目稳定性的基础。

2.1 数据规则（强制）

【AI执行规范】

所有数据必须通过 GameState 管理。

禁止：

直接访问JSON

模块私有存储核心数据

必须使用命名空间：

city.xxx

officer.xxx

army.xxx

turn.xxx

battle.xxx

示例: GameState.set_data("city.list", cities)

GameState.get_data("turn.current")

2.2 函数规则

【AI执行规范】

所有核心计算函数必须为纯函数：输入 → 输出

禁止：

修改全局状态

隐式副作用

2.3 模块规则

【AI执行规范】

每个模块必须：

提供 test_xxx() 函数

可独立运行（Mini Mode）

可删除而不影响其他模块

2.4 Debug规则

【AI执行规范】

必须支持 DEBUG_MODE：

所有日志使用 print_dbg()

随机数必须可固定

日志格式：[MODULE] 行为描述

示例:

[CITY] selected id=3

[TURN] advanced to 190-1-1

[BATTLE] unit#5 attacked unit#2 dmg=47

2.5 Mini Mode规则

【AI执行规范】

所有模块必须支持最小运行：

2个城市

少量数据

2.6 禁止行为

【AI执行规范】

不允许修改未授权模块（见各Cycle"禁止修改"列表）

不允许删除旧代码（保留为 .gd.old）

不允许新增未声明依赖

禁止：多人同时修改文档（单人顺序开发）

禁止：不更新文档直接进入下一 Cycle

- 更新对应 Cycle 的状态为 ✅ 已完成

- 第3章「当前进度」状态表（⬜ → ✅）

- 第3章「当前系统状态」已完成模块列表

然后修改本文档中以下内容：

更新前必须先复制一份本文档副本，文件命名为：项目规划文档_backup_before_C{当前Cycle编号}.docx

【AI执行规范】 每个 Cycle 完成后必须更新本文档：

2.7 文档更新规则（强制）

3. 当前系统状态

【人类说明】

用于快速了解当前进度，是每次开发入口。

已完成模块

【AI执行规范】

| 名称 | 功能 | 文件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| C0-数据解码 | SNDATA/MAINMAP/PAL256解码 | 根目录 *.py | ✅ 稳定 |

当前GameState结构

【AI执行规范】

GameState 将在 Cycle C0 中创建。当前无运行中的 Godot 项目。

规划中的命名空间：

city.list                      — 所有城市数据

city.selected                  — 当前选中城市ID

officer.list                   — 所有武将数据

army.list                      — 所有部队数据

turn.current                   — 当前日期: {year, month, turn}

turn.phase                     — 当前阶段

battle.active                  — 当前战斗状态

当前进度

【AI执行规范】

| Cycle | 名称 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| C0 | 基础设施 + 调试系统 | ✅ 已完成 |
| C1 | 数据管线 | ✅ 已完成 |
| C2 | 地图渲染 | 🔄 进行中(C2_v3) |
| C3 | 城市系统 | ⬜ 未开始 |
| C4 | 回合系统 | ⬜ 未开始 |
| C5 | 内政系统 | ⬜ 未开始 |
| C6 | 武将系统 | ⬜ 未开始 |
| C7 | 军事与行军 | ⬜ 未开始 |
| C8 | 战斗系统（简化版） | ⬜ 未开始 |
| C9 | 外交系统 | ⬜ 未开始 |
| C10 | AI 系统 | ⬜ 未开始 |
| C11 | 完整游戏循环 | ⬜ 未开始 |

4. 开发周期

以下每个 Cycle 严格遵循模板结构。AI 必须按顺序执行，不得跨 Cycle。

Cycle C0: 基础设施 + 调试系统

状态：✅ 已完成(C0_v1)

【人类说明】

先搭地基再盖楼。GameState 是全局数据中心，DEBUG_MODE 是调试总开关，纯函数和 Mini Mode 约束保证后续每个模块都是"好代码"。这层基础设施是所有后续代码的基石，必须最优先搭建。

【AI执行规范】

目标

创建 GameState 单例、DEBUG_MODE、测试框架、Mini Mode、版本控制标记。

输入条件

已有系统：

无（本 Cycle 是首个 Cycle）

输出要求

必须新增：

game/project.godot

game/scripts/core/game_state.gd

game/scripts/core/debug_system.gd

game/scripts/core/test_runner.gd

game/scripts/core/random_manager.gd

game/scenes/debug/debug_panel.tscn

game/scenes/debug/test_runner.tscn

禁止修改：

无（首次创建）

模块边界

| 允许访问 | 禁止访问 |
| --- | --- |
| Godot 内置类 | 无 |
| GD / FileAccess / ResourceSaver | 无 |

依赖接口（强制）

只允许使用以下接口：

GameState: register(key, val) / get_data(key, default) / set_data(key, val) / clear()

save_game(slot) / load_game(slot)

DebugSystem: print_dbg(msg) [全局静态函数]

debug_mode: bool [全局静态变量]

RandomManager: randf() / randi_range(from, to) / seed(val)

TestRunner: register_test(name, fn) / run_all() / run_single(idx)

禁止直接访问：GameState.data，任何模块的内部私有变量

调试方法

DEBUG_MODE 全局布尔标志，DebugPanel 可切换

print_dbg() 在非 DEBUG_MODE 下静默

RandomManager 在 DEBUG_MODE 下自动固定种子=42

TestRunner 场景列出所有已注册 test_xxx() 并调用

最小运行示例

打开 test_runner.tscn → 点击"运行全部" → GameState/RandomManager/DebugSystem 测试通过

可替换性

GameState 替换：新 Node 实现 register/get_data/set_data/save_game/load_game → 替换 autoload。旧版本保留为 game_state.gd.old。

【已完成记录 C0_v1】

完成内容：

- NewGame/project.godot: Godot 4.4+ 项目配置

- NewGame/scripts/core/game_state.gd: GameState 单例 (autoload)

- NewGame/scripts/core/debug_system.gd: DebugSystem (print_dbg + debug_mode)

- NewGame/scripts/core/random_manager.gd: RandomManager (DEBUG_MODE 种子=42)

- NewGame/scripts/core/test_runner.gd: TestRunner (register_test/run_all)

- NewGame/scenes/debug/debug_panel.tscn: 调试面板场景

- NewGame/scenes/debug/test_runner.tscn: 测试运行器场景

执行周期: 2026-05-04

下一Cycle提示词

将此提示词作为新对话的第一条消息：

现在开始 Cycle C0：基础设施 + 调试系统。

这是三国志5威力加强版 Godot 重制项目的第一步。原版数据（SNDATA.S5 / MAP256.S5 / PAL256.S5 / MAINMAP.S5）已在项目根目录的 Python 脚本中解码验证。

请完成以下全部文件创建。所有路径相对 game/ 目录。

=== 文件1: game/project.godot ===
- 项目名: SAN5PK_Remake
- 渲染器: Forward+
- 窗口: 1280×960 可缩放
- main_scene 暂不设置

=== 文件2: game/scripts/core/game_state.gd ===
class_name GameState, autoload
- var data: Dictionary = {}
- var config: Dictionary = {}
- func register(key: String, value) → void
- func get_data(key: String, default = null)
- func set_data(key: String, value) → void
- func clear() → void
- func save_game(slot: int) → void  # 使用 ResourceSaver
- func load_game(slot: int) → bool  # 使用 ResourceLoader

=== 文件3: game/scripts/core/debug_system.gd ===
class_name DebugSystem
- 全局静态变量 var debug_mode: bool = false
- 全局静态函数 func print_dbg(msg: String) → void  # 仅在 debug_mode=true 时 print
- 配套场景 game/scenes/debug/debug_panel.tscn：一个包含 DEBUG_MODE 复选框和日志输出的 Control 面板
- 日志格式严格为：[MODULE] 行为描述（例如 [GS] save_game slot=3）

=== 文件4: game/scripts/core/random_manager.gd ===
class_name RandomManager
- 内部 RandomNumberGenerator
- DEBUG_MODE 时种子固定为 42
- func randf() → float
- func randi_range(from: int, to: int) → int
- func seed(value: int) → void

=== 文件5: game/scripts/core/test_runner.gd ===
class_name TestRunner
- var tests: Array[Callable] = []
- func register_test(name: String, fn: Callable) → void
- func run_all() → Dictionary  # {pass, fail, results}
- func run_single(index: int) → bool
- 配套场景 game/scenes/debug/test_runner.tscn：列表显示所有测试，点击运行

=== 版本控制标记 ===
每个新建 .gd 文件头部必须包含：
# version: C0_v1
# last_modified_cycle: C0

所有脚本使用 GDScript。场景使用 .tscn。无需任何游戏业务逻辑。

────────────────────────────────────────────────────────────

Cycle C1: 数据管线

状态：✅ 已完成(C1_v1)

【人类说明】

原版二进制数据不能直接被 Godot 读取。需要 Python 脚本解码为 JSON + PNG，Godot 通过 ResourceLoader 加载。数据管线是"食材"，后续 Cycle 是"烹饪"。

【AI执行规范】

目标

编写 Python 导出脚本，将原版二进制数据转换为 Godot 可加载的 JSON/PNG 格式。

输入条件

已有系统：

Cycle C0 完成（GameState 可用）

原版数据在 game/games/SAN5PK/

Python 3 可用

输出要求

必须新增：

export_map_data.py（根目录）

export_city_data.py（根目录）

game/data/cities.json

game/data/map_full.png

game/data/palette.json

禁止修改：

game/scripts/core/ 下的任何文件

模块边界

| 允许访问 | 禁止访问 |
| --- | --- |
| game/games/SAN5PK/ 原版数据（只读） | game/scripts/core/ 下的任何 .gd 文件 |
| Python 标准库 | Godot 项目目录 |

依赖接口（强制）

只允许使用以下接口：

— Python 脚本独立运行，不调用任何 GD 代码

输出格式约定:

cities.json → {"cities": [{"id":int,"name":str,"x":int,"y":int,"connections":[int]}]}

palette.json → {"colors": [{"r":int,"g":int,"b":int}]} (0-255)

禁止直接访问：GameState.data，任何模块的内部私有变量

调试方法

python export_map_data.py → 检查 game/data/map_full.png 是否与游戏画面一致

python export_city_data.py → 用 python -m json.tool 验证 JSON 格式

Godot 中用 FileAccess + JSON.parse() 验证可解析

最小运行示例

运行 python export_city_data.py → 检查 game/data/cities.json 包含正确数据

可替换性

数据导出是独立 Python 脚本，不依赖 Godot 项目。替换方式：修改脚本，只要输出 JSON 格式一致即可。

【已完成记录 C1_v1】

完成内容：

- NewGame/export_palette.py: 调色板导出 (PAL256.S5 → data/palette.json, 256色)

- NewGame/export_map_data.py: 地图PNG导出 (MAP256.S5 → data/map_full.png 800×592)

- NewGame/export_city_data.py: 城市数据导出 (42 cities → data/cities.json)

- 所有数据文件验证通过: JSON UTF-8编码, PNG正确渲染

执行周期: 2026-05-04

【数据说明】

- 调色板在PAL256.S5偏移768处, 直接读取RGB值(0-255), 无需×4缩放

- 城市像素坐标使用硬编码映射表(已验证), SNDATA坐标与像素坐标不一致

- MAP256.S5为800×592单字节索引图, PAL256.S5提供256色调色板

下一Cycle提示词

将此提示词作为新对话的第一条消息：

现在开始 Cycle C1：数据管线。

前置条件：
- Cycle C0 已完成：game/project.godot + GameState + DebugSystem + TestRunner 已创建
- Python 3 可用
- 原版数据在 game/games/SAN5PK/

请创建以下 Python 脚本（放在项目根目录），将原版二进制数据导出为 Godot 可加载格式。

脚本1 — export_map_data.py：
- 读取 game/games/SAN5PK/MAP256.S5（800×592，每字节=调色板索引）
- 读取 game/games/SAN5PK/PAL256.S5（调色板在偏移768，每3字节RGB分量0-63，需×4到0-255）
- 渲染为 PNG，保存到 game/data/map_full.png

脚本2 — export_city_data.py：
- 读取 SNDATA.S5，扫描剧本0的 0x0A00-0x0F80 范围
- 识别城市块（+11处8个零字节标记），读取坐标(+31~+34)和连接ID(+19~+24)
- 输出 game/data/cities.json，UTF-8编码
- 格式：{"cities": [{"id":0, "name":"洛阳", "x":360, "y":134, "connections":[1,2]}]}
- 参考根目录下 find_cities_v4.py 中的城市坐标映射表

脚本3 — export_palette.py：
- 读取 PAL256.S5，提取游戏调色板（偏移768起）
- 输出 game/data/palette.json：{"colors":[{"r":int,"g":int,"b":int}]}

其他要求：
- 所有脚本从项目根目录运行，使用相对路径 "game/games/SAN5PK/xxx"
- 所有脚本文件头部标注版本：# version: C1_v1 / # last_modified_cycle: C1
- 生成的 JSON 使用标准格式，可被 Godot 的 JSON.parse() 直接读取

────────────────────────────────────────────────────────────

Cycle C2: 地图渲染

状态：🔄  进行中(C2_v7)

【人类说明】

第一个能看到效果的 Cycle。地图是游戏的"主舞台"，所有后续功能都建立在地图之上。先让地图能看、能拖、能缩放，后续再往上加交互。

【AI执行规范】

目标

在 Godot 中显示完整1280×940 地图 + 城池贴图(City2.png) + 城市名称标签，支持可视化编辑器(添加/移动/连接/删除/改名)。地图，支持鼠标拖拽平移、滚轮缩放。

输入条件

已有系统：

Cycle C0（Godot 项目 + GameState）

Cycle C1（map_full.png + cities.json 已生成）

输出要求

必须新增：

game/scenes/main/main.tscn + main.gd

game/scenes/map/map_view.tscn + map_view.gd

game/scenes/map/city_marker.tscn + city_marker.gd

禁止修改：

scripts/core/ 下的任何文件

模块边界

| 允许访问 | 禁止访问 |
| --- | --- |
| GameState（读取城市数据） | scripts/core/ 业务逻辑 |
| game/data/ 目录 | scripts/turn/ 等 |

依赖接口（强制）

只允许使用以下接口：

GameState.get_data("city.list")

无

禁止直接访问：GameState.data，任何模块的内部私有变量

调试方法

test_view_map()：加载地图数据，验证所有城市标记位置，打印可见城市数

DebugPanel 显示当前 Camera 坐标和 zoom 值

日志格式：[MAP] loaded cities=42 zoom=1.0 [MAP] marker placed id=5 at (360,134)

最小运行示例

运行 main.tscn → 看到完整三国志5地图 → 鼠标拖拽/滚轮缩放 → 城市标记可见

可替换性

MapView 接口 = load_cities(data) + 地图显示。替换方式：新建 map_view.gd 实现相同接口。

【进行中记录 C2_v6】

完成内容：

- 地图显示: 用户将 map_full.png(1280×940) 直接在 main.tscn 中放置为 Sprite2D

- 城池显示: city_marker.tscn + city_marker.gd 重写，显示 City2.png 贴图(75×60) + 城市名称标签

- 坐标系统: 从 800×592 参考空间改为 1280×940 直接像素坐标，42城坐标已换算

- 编辑器重写: city_editor.gd，5种模式(选择/添加/连接/删除/改名)+拖拽+改名的弹出面板

- 工具栏: 模式按钮 + 保存/加载 + 2秒自动消失的反馈提示

- 连接线: 编辑模式下显示连接线，选中城市黄色高亮；连接模式绿色预览线

- map_view.tscn 简化: 去掉缩放/拖拽系统，去掉 REF_SIZE 换算,注释掉地图TextureRect

未完成(待C2继续)：

- 逐个手动拖拽42个城市到地图上的正确位置

- 编辑城市之间的连接关系

- 保存最终配置到 cities_custom.json

执行周期: 2026-05-06

【进行中记录 C2_v7】

完成内容：

- DRAW模式重写: 从鼠标手绘改为点击放置路径点 (click-to-place)

- 平滑曲线: 新增 Catmull-Rom 样条插值, 路径点间自动生成平滑曲线

- 输入隔离: _input_draw() 独立函数, 彻底解决画线与其他模式冲突的间歇性bug

- 城市放点: 移除了画线模式不能在城市上放置路径点的限制

- 自由线条渲染: freehand_lines.gd 改用 Catmull-Rom 样条渲染保存的线条

- 删线模式: 将“画路”(ROUTE)按钮改为“删线”(DELETE_LINE), 点击单条线条即可删除

- 新增 _erase_line_at(): 点击删除单条画线的命中检测函数

未完成(待C2继续)：

- 逐个手动拖拽42个城市到地图上的正确位置

- 编辑城市之间的连接关系

- 保存最终配置到 cities_custom.json

执行周期: 2026-05-06

下一Cycle提示词

前置条件：

- C0: Godot 项目 + GameState + 测试框架已创建

- C1: data/map_full.png + data/cities.json 已生成

- C2: 地图 + 城池贴图(City2.png) + 编辑器已就绪

请完成以下内容（延续 C2，不要进入 C3）：

1. 逐个调整42个城市坐标：按E进入编辑模式 → 选择模式 → 拖拽城市到地图正确位置

2. 编辑城市之间的连接关系：连接模式 → 点击两个城市切换连接

3. 使用改名模式给缺少名称或默认名'新城'的城市重新命名

4. 需要更多城市时使用添加模式创建

5. 调整完成后点击保存，数据写入 cities_custom.json

6. 验证：打开游戏后所有城市贴图位置与地图对齐，名称正确

────────────────────────────────────────────────────────────

Cycle C3: 城市系统

状态：⬜ 未开始

在地图上看到城市后，下一步是让玩家点击城市查看信息、看到城市间的连接关系。这是 UI 交互的第一步，内政/军事都从这里进入。

【AI执行规范】

目标

实现城市点击选择、信息面板、城市连接可视化。

输入条件

已有系统：

C0 (GameState)  — GameState/Debug/Test/Random 模块已创建

C1 (cities.json)  — palette/map/city JSON导出完成

C2 (地图 + 城市标记)

输出要求

必须新增：

game/scripts/city/city_manager.gd

game/scenes/ui/city_info_panel.tscn + city_info_panel.gd

game/scenes/map/connection_lines.gd

禁止修改：

scripts/core/（GameState）

scripts/map/（地图渲染）

模块边界

| 允许访问 | 禁止访问 |
| --- | --- |
| GameState | turn/ 回合系统 |
| MapView（读取城市坐标） | internal/ 内政 |
| city_marker 信号 | officer/ 武将 |

依赖接口（强制）

只允许使用以下接口：

CityManager: select_city(id) / get_selected() / get_city(id) / get_all_cities()

GameState.get_data("city.list")

禁止直接访问 GameState.data

禁止直接访问：GameState.data，任何模块的内部私有变量

调试方法

test_city_selection()：模拟点击城市，验证选中和面板更新

test_connection_display()：验证连接线正确绘制

日志：[CITY] selected id=3 [CITY] deselected

最小运行示例

运行 main.tscn → 点击一座城市 → 信息面板显示城市数据 → 连接线高亮 → 点击空白取消

可替换性

CityManager 接口 = select_city/get_selected/get_city/get_all_cities。替换方式：新建 city_manager.gd 实现相同接口。

下一Cycle提示词

将此提示词作为新对话的第一条消息：

现在开始 Cycle C3：城市系统。

前置条件：
- C0: GameState + TestRunner
- C1: cities.json
- C2: 地图可显示，城市标记可点击（发射 city_clicked 信号）

请完成以下全部内容。

=== 第一步：CityManager ===
创建 game/scripts/city/city_manager.gd（普通 Node，非 autoload）
- func select_city(id: int) → void
- func get_selected() → Dictionary（返回城市数据，或 null）
- func get_city(id: int) → Dictionary
- func get_all_cities() → Array
- 数据存储在 GameState：set_data("city.selected", id) / get_data("city.list")
- 发射信号 city_selected(city_data) / city_deselected()

=== 第二步：城市信息面板 ===
创建 game/scenes/ui/city_info_panel.tscn + scripts/ui/city_info_panel.gd
- 在屏幕右侧显示，宽度约 300px
- 显示：城市名、坐标、人口、金、粮、士兵（用占位值）
- 显示连接城市名称列表
- 选中城市时显示，取消选中时隐藏
- 数据来源：GameState.get_data("city.list")[id]

=== 第三步：连接线 ===
创建 game/scenes/map/connection_lines.gd（附着在 MapView 上的脚本）
- 选中城市后，从该城市到所有连接城市绘制半透明直线
- 使用 _draw() + draw_line() 或 Line2D 节点
- 颜色：白色半透明，宽度 2px

=== 第四步：连接 city_marker 信号 ===
在 main.gd 中连接 city_marker 的 city_clicked → CityManager.select_city()

=== 版本控制 ===
新建文件头部标注：# version: C3_v1 / # last_modified_cycle: C3

=== 调试 ===
注册 test_city_selection() 到 TestRunner：
- 模拟 select_city(3)
- 验证 get_selected() 返回正确
- 验证面板可见

────────────────────────────────────────────────────────────

Cycle C4: 回合系统

状态：⬜ 未开始

【人类说明】

回合制是游戏的心脏——控制年/月/旬推进、各阶段切换。先让时间走起来，后续每回合执行逻辑（AI增长、武将年龄等）都可以挂载到这个系统上。

【AI执行规范】

目标

实现年月旬推进、阶段转换、AI自动增长。

输入条件

已有系统：

C0 (GameState)  — GameState/Debug/Test/Random 模块已创建

C3 (城市系统)

输出要求

必须新增：

game/scripts/turn/turn_manager.gd

game/scripts/turn/date_manager.gd

game/scripts/turn/phase_manager.gd

game/scenes/ui/turn_indicator.tscn + turn_indicator.gd

game/scenes/ui/end_turn_button.tscn + end_turn_button.gd

禁止修改：

scripts/core/

scripts/city/

scripts/map/

模块边界

| 允许访问 | 禁止访问 |
| --- | --- |
| GameState | battle/ 战斗 |
| city/（读取城市数据进行AI增长） | diplomacy/ 外交 |

依赖接口（强制）

只允许使用以下接口：

DateManager: get_date() / advance_turn() / get_date_string()

PhaseManager: get_phase() / advance_phase()

GameState.set_data("turn.date", {year, month, turn})

GameState.get_data("city.list")

禁止直接访问：GameState.data，任何模块的内部私有变量

调试方法

test_advance_turns(n)：快速推进 n 回合，打印每次的日期变化

test_ai_growth()：推进10回合，验证 AI 城市金/粮/人口增长

DEBUG_MODE 下可跳过 AI 阶段直接结束回合

日志：[TURN] advanced to 190-1-1 [TURN] phase=INTERNAL

最小运行示例

运行 main.tscn → 看到年月旬显示 → 点击"结束回合" → 日期推进 → AI城市数值增长

可替换性

TurnManager 替换：新 Node 实现 advance_turn()/get_date() 接口。旧版本保留为 .gd.old。

下一Cycle提示词

将此提示词作为新对话的第一条消息：

现在开始 Cycle C4：回合系统。

前置条件：
- C0: GameState
- C3: 城市系统 + 信息面板

回合结构：内政阶段 → 军事阶段 → 行军阶段 → 结算阶段 → AI阶段 → 下一旬

请完成以下全部内容。

=== 第一步：DateManager ===
创建 game/scripts/turn/date_manager.gd
- var year: int = 184（起始年）
- var month: int = 1（1-12）
- var turn: int = 1（1-3，分别表示上/中/下旬）
- func advance_turn() → void：推进到下一旬（旬3→旬1+下月，月12→月1+下年）
- func get_date_string() → String：返回 "建安X年X月X旬"
- 数据存 GameState：set_data("turn.date", {year, month, turn})

=== 第二步：PhaseManager ===
创建 game/scripts/turn/phase_manager.gd
- 阶段枚举：INTERNAL / MILITARY / MARCH / SETTLEMENT / AI / TURN_END
- var current_phase: int
- func advance_phase() → void
- 到 TURN_END 时自动调用 DateManager.advance_turn() 推进到下一旬
- 每次推进发射信号 phase_changed(phase_name)

=== 第三步：TurnIndicator UI ===
创建 game/scenes/ui/turn_indicator.tscn + turn_indicator.gd
- 屏幕左上角显示当前日期（年月旬）
- 显示当前阶段名称

=== 第四步：EndTurnButton ===
创建 game/scenes/ui/end_turn_button.tscn + end_turn_button.gd
- 屏幕右下角的"结束回合"按钮
- 点击 → PhaseManager.advance_phase() 循环直到进入下一旬玩家阶段
- AI阶段执行：遍历 GameState.get_data("city.list")，非玩家城市自动增长（金+10%，粮+5%，人口+1%）

=== 版本控制 ===
新建文件头部：# version: C4_v1 / # last_modified_cycle: C4

=== 调试 ===
注册 test_advance_turns(n) 到 TestRunner：
- 快速推进 n 回合
- 用 print_dbg 输出每次推进后的日期

────────────────────────────────────────────────────────────

Cycle C5: 内政系统

状态：⬜ 未开始

【人类说明】

内政是策略游戏的核心循环：玩家通过指令发展城市。每个指令消耗金钱产生数值变化。当前不依赖武将系统（用假数据执行），后续 C6 接入武将后升级为"武将指派执行"。

【AI执行规范】

目标

实现内政指令系统：农业/商业/治安/征兵/训练/粮食买卖。

输入条件

已有系统：

C3 (城市系统 - 选中城市)

C4 (回合系统 - 内政阶段)

输出要求

必须新增：

game/scripts/internal/internal_manager.gd

game/scenes/ui/internal_panel.tscn + internal_panel.gd

禁止修改：

scripts/core/

scripts/turn/

scripts/city/

模块边界

| 允许访问 | 禁止访问 |
| --- | --- |
| GameState | battle/ |
| city/（读取和修改城市数据） | officer/ |

依赖接口（强制）

只允许使用以下接口：

InternalManager: execute_command(city_id, cmd_type) → Dictionary

cmd_type: "agriculture" / "commerce" / "security" / "recruit" / "train" / "trade"

GameState.get_data("city.list") → 读 → 修改 → set_data 写回

禁止直接修改 GameState.data 内部

禁止直接访问：GameState.data，任何模块的内部私有变量

调试方法

test_execute_command(type)：执行指令并打印数值变化

test_round_commands()：一回合内执行3次，验证次数限制

DEBUG_MODE 下指令不消耗金钱

日志：[INTERNAL] agriculture city=5 +12 gold=-30

最小运行示例

选中城市 → 内政面板 → 点击"农业开发" → 农业值+12 金钱-30 → 剩余次数-1

可替换性

InternalManager 接口 = execute_command(city_id, type)。替换方式：新建文件实现相同接口。

下一Cycle提示词

将此提示词作为新对话的第一条消息：

现在开始 Cycle C5：内政系统。

前置条件：
- C3: 城市系统（选中城市）
- C4: 回合系统（内政阶段）

指令列表和公式（简化版）：
1. 農業開發: agri += politics*0.3 + rand(5), gold -= 30
2. 商業開發: comm += politics*0.4 + rand(5), gold -= 30
3. 治安向上: sec += politics*0.2 + rand(3), gold -= 20
4. 兵士徴募: soldiers += pop*0.03 + rand(200), gold -= 50
5. 兵士訓練: train += leadership*0.2 + rand(3), gold -= 10
6. 食糧売買: gold/food 按市场价兑换

（politics/leadership 当前用固定值50，后续接入武将系统后使用实际值）

请完成以下全部内容。

=== 第一步：InternalManager ===
创建 game/scripts/internal/internal_manager.gd
- func execute_command(city_id: int, cmd_type: String) → Dictionary
- 返回 {"success": bool, "changes": {"agriculture": +5, "gold": -30}, "message": "..."}
- 每城每回合限3次指令，计数存 GameState.set_data("city.internal_count", {city_id: count})
- 回合开始时重置计数

=== 第二步：InternalPanel UI ===
创建 game/scenes/ui/internal_panel.tscn + scripts/ui/internal_panel.gd
- 在城市信息面板中增加"内政"标签或独立面板
- 显示当前城市各项数值（农业/商业/治安/人口/金/粮/士兵/训练）
- 6个指令按钮
- 点击按钮 → 调用 InternalManager.execute_command() → 更新显示
- 显示剩余指令次数

=== 第三步：整合 ===
- PhaseManager 在 INTERNAL 阶段激活内政面板
- 点击"内政完了"按钮 → 进入下一阶段

=== 版本控制 ===
# version: C5_v1
# last_modified_cycle: C5

=== 调试 ===
test_execute_command(city_id, "agriculture") → 执行并打印变化值
test_round_commands() → 执行4次（验证第4次失败）

────────────────────────────────────────────────────────────

Cycle C6: 武将系统

状态：⬜ 未开始

【人类说明】

武将是游戏的灵魂。内政需要武将执行，军队需要武将率领。先实现基础数据模型和UI，用 demo 数据跑通。后续完整数据可从 SNDATA 提取。

【AI执行规范】

目标

实现武将数据模型、列表/详情UI、太守任命、搜索/登用。

输入条件

已有系统：

C3 (城市系统)

C4 (回合系统 - 每年1月年龄增长)

输出要求

必须新增：

game/scripts/officer/officer_data.gd

game/scripts/officer/officer_manager.gd

game/scenes/ui/officer_list.tscn + officer_list.gd

game/scenes/ui/officer_detail.tscn + officer_detail.gd

禁止修改：

scripts/core/

scripts/turn/

scripts/city/

scripts/internal/

模块边界

| 允许访问 | 禁止访问 |
| --- | --- |
| GameState | battle/ |
| city/（读取城市、设定太守） | diplomacy/ |

依赖接口（强制）

只允许使用以下接口：

OfficerManager: get_officer(id) / get_officers_in_city(city_id) / get_all()

appoint_governor(city_id, officer_id) / recruit(city_id)

GameState.set_data("officer.list", [...])

GameState.get_data("city.list")

禁止直接访问：GameState.data，任何模块的内部私有变量

调试方法

test_officer_list()：加载 demo 数据，验证列表显示

test_appoint_governor(city_id, officer_id)：测试任命流程

test_recruit(city_id)：测试搜索功能

日志：[OFFICER] appointed 赵云 as governor of 洛阳

最小运行示例

选中城市 → 打开武将列表 → 查看详情 → 任命太守

可替换性

OfficerManager 接口 = get_officer/get_officers_in_city/appoint_governor/recruit。

下一Cycle提示词

将此提示词作为新对话的第一条消息：

现在开始 Cycle C6：武将系统。

前置条件：
- C3: 城市系统
- C4: 回合系统（每年1月年龄增长）
- C5: 内政系统（后续升级为武将指派）

请完成以下全部内容。

=== 第一步：OfficerData ===
创建 game/scripts/officer/officer_data.gd（Resource）
- @export var id, name, surname, portrait_id
- @export var leadership, war, intelligence, politics, charm (1-100)
- @export var compatibility (1-150)
- @export var loyalty (0-100), merit, rank
- @export var skills: Array[int]（特技ID列表）
- @export var birth_year, death_year, is_dead
- @export var city_id（所属城市）, ruler_id（所属势力）
- @export var righteousness, ambition, courage, calmness (1-15)

=== 第二步：OfficerManager ===
创建 game/scripts/officer/officer_manager.gd
- func get_officer(id: int) → Dictionary
- func get_officers_in_city(city_id: int) → Array
- func get_all() → Array
- func appoint_governor(city_id: int, officer_id: int) → bool
- func recruit(city_id: int) → Dictionary（搜索在野武将）
- demo 数据至少包含30人：曹操势力15人 + 刘备势力10人 + 在野5人

=== 第三步：OfficerList UI ===
创建 game/scenes/ui/officer_list.tscn + officer_list.gd
- 在城市信息面板中增加"武将"标签
- 显示当前城市所有武将的姓名、统率、武力、知力、政治
- 点击表头可按属性排序
- 点击武将 → 打开 OfficerDetail

=== 第四步：OfficerDetail UI ===
创建 game/scenes/ui/officer_detail.tscn + officer_detail.gd
- 完整显示武将信息（五维、特技、忠诚、所属、相性）
- 如果该城市是自势力 → 显示"任命为太守"按钮

=== 版本控制 ===
# version: C6_v1 / # last_modified_cycle: C6

=== 调试 ===
注册 test_officer_list() 到 TestRunner

────────────────────────────────────────────────────────────

Cycle C7: 军事与行军

状态：⬜ 未开始

【人类说明】

有了城市和武将，下一步是组建军队在地图上行军、攻击其他城市。这是连接"内政发展"和"战斗"的桥梁。到达目标后预留战斗入口，具体战斗在 C8 实现。

【AI执行规范】

目标

实现部队编制 + 地图行军 + 到达触发战斗入口。

输入条件

已有系统：

C3 (城市系统)

C4 (回合 - 行军阶段)

C6 (武将 - 主将)

输出要求

必须新增：

game/scripts/military/army_data.gd

game/scripts/military/army_manager.gd

game/scenes/ui/military_panel.tscn + military_panel.gd

game/scripts/map/march_controller.gd

禁止修改：

scripts/core/

scripts/turn/

scripts/city/

scripts/officer/

模块边界

| 允许访问 | 禁止访问 |
| --- | --- |
| GameState | battle/ |
| city/（读取城市兵力） | diplomacy/ |
| officer/（读取武将） | ai/ |

依赖接口（强制）

只允许使用以下接口：

ArmyManager: create_army(city_id, leader_id, type, count) → int

get_army(id) / get_all_armies() / disband_army(id)

MarchController: start_march(army_id, from, to) / get_marching_armies()

GameState.set_data("army.list", [...])

禁止直接访问：GameState.data，任何模块的内部私有变量

调试方法

test_create_army()：编队并验证数据

test_march(from, to)：部队行军并每旬打印位置

日志：[ARMY] created id=3 leader=赵云 type=骑兵 count=8000 [MARCH] army#3 at (400,350)

最小运行示例

选中城市 → 军事面板 → 编队 → 选择目标城市 → 部队在地图上移动

可替换性

ArmyManager 接口 = create_army/get_army/get_all_armies。替换方式：新建文件实现相同接口。

下一Cycle提示词

将此提示词作为新对话的第一条消息：

现在开始 Cycle C7：军事与行军。

前置条件：
- C3: 城市系统
- C4: 回合系统
- C6: 武将系统（主将）

请完成以下全部内容。

=== 第一步：ArmyData ===
创建 game/scripts/military/army_data.gd（Resource）
- @export var leader_id, co_leader_id, soldier_type, soldier_count, morale, formation
- @export var attack, defense, move_speed
- @export var x, y, from_city, to_city, path: Array
- @export var is_marching: bool

=== 第二步：ArmyManager ===
创建 game/scripts/military/army_manager.gd
- func create_army(city_id, leader_id, type, count) → int（返回 army_id）
- func get_army(id) → Dictionary
- func get_all_armies() → Array
- func disband_army(id) → void
- 兵种: 0=歩兵 1=弓兵 2=騎兵 3=水軍
- 数据存 GameState.set_data("army.list", armies)

=== 第三步：MilitaryPanel UI ===
创建 game/scenes/ui/military_panel.tscn + military_panel.gd
- 在城市信息面板中增加"军事"标签
- 显示城市当前兵力
- 编队界面：选主将(下拉) + 选兵种 + 输入兵数
- 显示预编后的攻防数值
- 选择目标城市 → 点击"出征"

=== 第四步：MarchController ===
创建 game/scripts/map/march_controller.gd
- func start_march(army_id, from_city, to_city) → void
- 计算路径（走直线或经连接城市）
- 每旬在 PhaseManager 的 MARCH 阶段更新位置
- 部队图标在地图上移动（Tween 动画）
- 到达目标城市 → 触发信号 army_arrived(army_id, city_id)
- 预留战斗入口：main.gd 监听 army_arrived → 后续切换至战斗场景

=== 版本控制 ===
# version: C7_v1 / # last_modified_cycle: C7

=== 调试 ===
test_create_army() → 编队验证
test_march(city_a, city_b) → 行军验证

────────────────────────────────────────────────────────────

Cycle C8: 战斗系统（简化版）

状态：⬜ 未开始

【人类说明】

战斗是游戏最复杂的模块。本 Cycle 做可玩的简化版：8×6 网格、3 种兵种、3 种阵型、基础 AI。不做天气系统，不做复杂动画。目标：能打、能赢、能回到大地图。

【AI执行规范】

目标

实现可玩的简化版战术战斗：网格地图 + 部队移动/攻击 + 士气 + 基础AI。

输入条件

已有系统：

C7 (军事 - 行军到达触发战斗入口)

输出要求

必须新增：

game/scenes/battle/battle_main.tscn + battle_manager.gd

game/scripts/battle/battle_grid.gd

game/scripts/battle/battle_unit.gd

game/scripts/battle/battle_ai.gd

game/scenes/battle/battle_ui.tscn + battle_ui.gd

禁止修改：

scripts/core/

scripts/turn/

scripts/officer/

模块边界

| 允许访问 | 禁止访问 |
| --- | --- |
| GameState（读取武将数据） | internal/ |
| officer/（武将属性） | diplomacy/ |

依赖接口（强制）

只允许使用以下接口：

BattleManager: start_battle(attacker_data, defender_data) → String（返回"attacker_win"/"defender_win"）

BattleGrid: get_tile(x, y) / get_move_range(unit) / get_attack_range(unit)

BattleUnit: move_to(x, y) / attack(target) → Dictionary

BattleAI: decide_action(unit) → Dictionary

禁止直接访问：GameState.data，任何模块的内部私有变量

调试方法

TEST_MODE 标志：设为 true 时双方数值固定，随机伤害=0，打印完整战斗日志

test_battle_simulation()：自动运行整场战斗（不打开场景）返回胜负结果

日志：[BATTLE] unit#3 赵云 attacked unit#5 夏侯惇 dmg=47 hp=153/200

最小运行示例

行军到达目标城市 → 进入战斗场景 → 选择部队→移动→攻击 → 全灭敌军 → 胜利返回大地图

可替换性

BattleManager 接口 = start_battle(attacker, defender) → winner。替换方式：重写 battle_manager.gd。

下一Cycle提示词

将此提示词作为新对话的第一条消息：

现在开始 Cycle C8：战斗系统（简化版）。

前置条件：
- C7: 军事系统（行军到达触发战斗入口 army_arrived 信号）

简化约定（有意降低难度）：
- 网格 8×6（宽×高）
- 兵种3种：步兵/弓兵/骑兵（骑→步→弓→骑 +30%伤害）
- 阵型3种：魚鱗(平衡) / 鋒矢(攻击+20%) / 方円(防御+20%)
- 无天气系统
- 攻防方各最多 5 支部队

请完成以下全部内容。

=== 第一步：BattleGrid ===
创建 game/scripts/battle/battle_grid.gd
- 8×6 网格，每格有地形类型（平地0/森林1/山地2/川3/城4）
- func get_tile(x, y) → Dictionary 返回 {type, defense_bonus, move_cost}
- func get_move_range(unit) → Array 返回可移动的格子列表
- func get_attack_range(unit) → Array 返回可攻击的格子列表

=== 第二步：BattleUnit ===
创建 game/scripts/battle/battle_unit.gd
- var unit_id, officer_name, side, soldier_type, formation
- var hp, max_hp, morale, attack, defense, move_range, atk_range
- var grid_x, grid_y, has_acted, is_alive
- func move_to(x, y) → bool
- func attack(target) → Dictionary {damage, killed, counter_damage}
- 攻击公式：damage = max(1, atk - target.defense/2 + randi_range(-20%, +20%))
- 兵种克制：额外 +30%

=== 第三步：BattleManager ===
创建 game/scripts/battle/battle_manager.gd
- func start_battle(attacker_city, defender_city) → void
- 初始化：从攻击方和防御方城市读取部队，布置到网格两侧
- 回合管理：按部队统率值排序行动
- 胜利条件：一方全灭 → 另一方胜
- 战斗结束后发射信号 battle_ended(winner_side)

=== 第四步：战斗场景 ===
创建 game/scenes/battle/battle_main.tscn
- 显示 8×6 网格
- 选中部队后高亮移动范围（绿色）和攻击范围（红色）
- 点击移动 → 点击攻击目标 → 行动结束
- 显示 HP 条和士气条

=== 第五步：BattleAI ===
创建 game/scripts/battle/battle_ai.gd
- func decide_action(unit, allies, enemies) → Dictionary {action, target_x, target_y}
- 策略：攻击最近敌人 → 优先攻击被克制目标 → HP<30% 撤退

=== 版本控制 ===
# version: C8_v1 / # last_modified_cycle: C8

=== 调试 ===
TEST_MODE 布尔标志（在 battle_manager.gd 顶部）：
- true 时双方 atk=100 def=80，随机伤害=0
- 打印完整战斗日志

────────────────────────────────────────────────────────────

Cycle C9: 外交系统

状态：⬜ 未开始

【人类说明】

外交是策略游戏的重要维度。通过同盟/停战/赠金影响势力间关系。放在战斗之后实现，因为外交决策需要基于军事力量评估。

【AI执行规范】

目标

实现完整外交系统：同盟/停戰/贈与/捕虜交換。

输入条件

已有系统：

C5 (内政 - 消耗金钱)

C1 (cities.json - 势力归属)  — palette/map/city JSON导出完成

输出要求

必须新增：

game/scripts/diplomacy/diplomacy_manager.gd

game/scenes/ui/diplomacy_panel.tscn + diplomacy_panel.gd

禁止修改：

scripts/core/

scripts/turn/

scripts/city/

模块边界

| 允许访问 | 禁止访问 |
| --- | --- |
| GameState | battle/ |
| city/（读取势力城市数据） | ai/ |

依赖接口（强制）

只允许使用以下接口：

DiplomacyManager: get_relationship(faction_a, faction_b) → int

make_alliance(a, b, turns) → bool  /  ceasefire(a, b) → bool

gift(a, b, amount) → void  /  get_diplomacy_options(faction) → Array

GameState.set_data("diplomacy.relations", {a: {b: {friendship, alliance_turns}}})

禁止直接访问：GameState.data，任何模块的内部私有变量

调试方法

test_diplomacy_action(type, target)：执行外交指令打印结果

test_ai_diplomacy()：AI 做一次外交决策

日志：[DIPL] alliance 曹操-刘备 12 months [DIPL] gift 曹操→刘备 gold=500

最小运行示例

打开外交面板 → 选择目标势力 → 点击"同盟" → 成功/失败 → 友好度变化

可替换性

DiplomacyManager 接口 = 所有外交操作函数。替换方式：新建文件实现相同接口。

下一Cycle提示词

将此提示词作为新对话的第一条消息：

现在开始 Cycle C9：外交系统。

前置条件：
- C5: 内政系统（消耗金钱）
- C1: cities.json（势力归属数据）

请完成以下全部内容。

=== 第一步：DiplomacyManager ===
创建 game/scripts/diplomacy/diplomacy_manager.gd
- func get_relationship(a, b) → int（返回友好度 0-100）
- func make_alliance(a, b, turns) → bool（成功率 = 50% + 友好度×0.3%）
- func ceasefire(a, b) → bool（成功率 = 60% + 友好度×0.3%）
- func gift(a, b, gold) → void（每100金 +5友好度）
- 数据存 GameState：set_data("diplomacy.relations", relations_dict)
- 每回合自动减少同盟/停战剩余时间

=== 第二步：DiplomacyPanel UI ===
创建 game/scenes/ui/diplomacy_panel.tscn + diplomacy_panel.gd
- 屏幕上方菜单栏的"外交"按钮
- 选择目标势力（下拉列表）
- 显示当前关系（友好度、同盟/交戰狀態）
- 执行指令按钮
- 结果显示

=== 第三步：整合 ===
- 在 PhaseManager 的相应阶段启用外交
- 每次外交消耗城市金钱 100

=== 版本控制 ===
# version: C9_v1 / # last_modified_cycle: C9

=== 调试 ===
test_diplomacy_action("alliance", target_id) → 打印成功/失败和友好度变化

────────────────────────────────────────────────────────────

Cycle C10: AI 系统

状态：⬜ 未开始

【人类说明】

AI 是单人策略游戏的生命线。用打分函数（utility function）实现，简单有效。每个 AI 城市独立评估行动价值，选择最高分的执行。

【AI执行规范】

目标

实现 AI 决策系统：发展 + 军事 + 外交 + 性格。

输入条件

已有系统：

C5 (内政 - AI 发展)

C7 (军事 - AI 出兵)

C9 (外交 - AI 外交)

输出要求

必须新增：

game/scripts/ai/ai_core.gd

game/scripts/ai/ai_development.gd

game/scripts/ai/ai_military.gd

game/scripts/ai/ai_diplomacy.gd

禁止修改：

scripts/core/

scripts/turn/

scripts/city/

scripts/internal/

scripts/military/

scripts/diplomacy/

模块边界

| 允许访问 | 禁止访问 |
| --- | --- |
| GameState（只读所有数据） | battle/ - 战斗是 C8 的内容，AI 只做决策不干预战斗过程 |

依赖接口（强制）

只允许使用以下接口：

AICore: process_faction(faction_id) → void（单个势力的完整AI回合）

process_all() → void（所有AI势力依次执行）

GameState.get_data("city.list") / get_data("army.list") / get_data("diplomacy.relations")

所有 AI 函数必须为纯函数 + 通过 GameState 写回决策结果

禁止直接访问：GameState.data，任何模块的内部私有变量

调试方法

test_ai_decision(faction_id)：打印 AI 对所有行动的评分

test_ai_vs_ai()：两个AI对战，观察5回合决策日志

日志：[AI] 曹操 决策: 攻击 洛阳 score=78 [AI] 刘备 决策: 开发 成都 score=65

最小运行示例

AI 阶段 → 所有AI势力依次执行决策 → 打印日志 → 城市数值增长/出兵/外交操作

可替换性

AICore 接口 = process_faction/process_all。替换方式：重写 ai_core.gd。

下一Cycle提示词

将此提示词作为新对话的第一条消息：

现在开始 Cycle C10：AI 系统。

前置条件：
- C5: 内政系统
- C7: 军事系统
- C9: 外交系统

请完成以下全部内容。

=== 第一步：AIDevelopment ===
创建 game/scripts/ai/ai_development.gd
- func evaluate(city_data) → Dictionary 返回该城市最优发展行动
- 边境城市优先军事（征兵+训练），内地城市优先内政（农业+商业）
- 评分公式：军事分 = 边境度×0.4 + 兵力差×0.3，内政分 = 城距×0.3 + 当前值倒数×0.2

=== 第二步：AIMilitary ===
创建 game/scripts/ai/ai_military.gd
- func evaluate(faction_id) → Dictionary 返回最优军事行动
- func attack_targets(faction_id) → Array 对每个目标城市评分
- 评分 = 目标兵力差×0.3 + 金粮×0.2 - 距离×0.1 + 进攻性格补正

=== 第三步：AIDiplomacy ===
创建 game/scripts/ai/ai_diplomacy.gd
- func evaluate(faction_id) → Dictionary 返回最优外交行动
- 受威胁时结盟（邻近有更强势力）
- 优势时拒绝结盟

=== 第四步：AICore ===
创建 game/scripts/ai/ai_core.gd
- func process_faction(faction_id) → void
  - 依次调用 development / military / diplomacy 的 evaluate
  - 选择最高分行动执行
- func process_all() → void
  - 遍历所有非玩家势力调用 process_faction
- 性格系统：好战型(军事权重+20%) / 慎重型(外交权重+20%) / 普通型

=== 版本控制 ===
# version: C10_v1 / # last_modified_cycle: C10

=== 调试 ===
test_ai_decision(faction_id)：打印该势力的所有评分和最终决策

────────────────────────────────────────────────────────────

Cycle C11: 完整游戏循环

状态：⬜ 未开始

【人类说明】

最后一个大 Cycle。把所有系统整合成完整游戏：剧本选择、存档读档、胜利条件、主菜单、音效。做完这一步，就是一个可玩的完整三国志5了。

【AI执行规范】

目标

整合所有系统：剧本选择 + 存档读档 + 胜利条件 + 主菜单 + 音效。

输入条件

已有系统：

C0-C10 全部完成  — GameState/Debug/Test/Random 模块已创建

输出要求

必须新增：

game/scripts/game/scenario_manager.gd

game/scenes/ui/scenario_select.tscn + scenario_select.gd

game/scripts/game/victory_manager.gd

game/scenes/ui/game_over.tscn + game_over.gd

game/scenes/ui/main_menu.tscn + main_menu.gd

game/scripts/game/save_manager.gd

game/scripts/audio/bgm_manager.gd

game/scripts/audio/sfx_manager.gd

禁止修改：

所有已有模块的接口（只能新增加文件，不能修改已有文件的核心逻辑）

模块边界

| 允许访问 | 禁止访问 |
| --- | --- |
| GameState | 各模块内部实现（只能通过接口调用） |

依赖接口（强制）

只允许使用以下接口：

ScenarioManager: load_scenario(id) → void  /  get_scenario_list() → Array

VictoryManager: check_victory() → Dictionary {winner, type, game_over}

SaveManager: save(slot) / load(slot) / get_save_list() / delete(slot)

GameState.save_game() / GameState.load_game()（复用 C0 接口）

禁止直接访问：GameState.data，任何模块的内部私有变量

调试方法

test_load_scenario(id)：加载剧本并打印所有城市状态

test_victory()：模拟统一/灭亡场景验证判定

test_save_load()：存档→读档→验证数据一致性

日志：[SCENE] loaded scenario 190 [SAVE] slot=3 saved [VICTORY] winner=曹操 type=unification

最小运行示例

启动游戏 → 主菜单 → 选择剧本 → 进入地图 → 游玩 → 统一 → 结局画面

可替换性

ScenarioManager 接口 = load_scenario/get_scenario_list。VictoryManager 接口 = check_victory。

下一Cycle提示词

将此提示词作为新对话的第一条消息：

现在开始 Cycle C11：完整游戏循环。

前置条件：
- C0: 基础设施
- C1: 数据管线
- C2: 地图渲染
- C3: 城市系统
- C4: 回合系统
- C5: 内政系统
- C6: 武将系统
- C7: 军事与行军
- C8: 战斗系统
- C9: 外交系统
- C10: AI 系统

请完成以下全部内容。

=== 第一步：ScenarioManager ===
创建 game/scripts/game/scenario_manager.gd
- func load_scenario(id: int) → void（从 JSON 加载剧本配置到 GameState）
- func get_scenario_list() → Array
- 至少支持 3 个剧本：184 (黄巾) / 190 (董卓) / 200 (官渡)
- 剧本数据包含势力分布、城市初始值、武将归属
- 每个剧本一个 JSON 文件：game/data/scenario_184.json 等

=== 第二步：ScenarioSelect UI ===
创建 game/scenes/ui/scenario_select.tscn + scenario_select.gd
- 显示剧本列表（每个剧本展示名称+年份+简介）
- 选择剧本 → 展开势力列表 → 选择势力 → "开始游戏"

=== 第三步：VictoryManager ===
创建 game/scripts/game/victory_manager.gd
- func check_victory() → Dictionary
- 每回合检测：统一（某势力占全部城市）/ 灭亡（玩家0城市）
- 返回 {game_over: bool, winner: int, type: "unification"/"annihilation"}

=== 第四步：主菜单 + 结局 ===
创建 game/scenes/ui/main_menu.tscn + main_menu.gd
- 新游戏 / 加载存档 / 退出
创建 game/scenes/ui/game_over.tscn + game_over.gd
- 显示胜利/失败信息
- 重新开始 / 加载存档 / 退出

=== 第五步：SaveManager ===
创建 game/scripts/game/save_manager.gd
- func save(slot: int) → void
- func load(slot: int) → bool
- func get_save_list() → Array
- func delete(slot) → void
- 保存到 user://saves/

=== 第六步：音效（可选基础版） ===
创建 game/scripts/audio/bgm_manager.gd + sfx_manager.gd
- BGM 播放/停止/切换
- SFX 播放（按钮点击、攻击等）
- 文件从原版提取或使用占位资源

=== 版本控制 ===
# version: C11_v1 / # last_modified_cycle: C11

=== 调试 ===
test_load_scenario(190) → 加载剧本并打印城市数量
test_victory() → 模拟统一条件验证

────────────────────────────────────────────────────────────

5. 调试系统

【人类说明】

用于快速定位问题。所有调试工具集中在 DebugPanel，所有测试集中在 TestRunner。

【AI执行规范】

DEBUG_MODE 控制日志

DebugSystem.debug_mode = true 时：

所有 print_dbg() 输出到控制台

随机数固定种子=42

日志格式：[MODULE] 行为描述

TestRunner 运行所有测试

test_runner 场景列出所有已注册的 test_xxx()

绿色=通过，红色=失败，点击可查看详情

异常处理

所有 GameState.get_data() 调用使用 default 参数

存档文件损坏时自动使用 .bak 备份

6. 模块替换规则

【人类说明】

单人开发代码不可能一次写对。可替换性保证烂代码可以被重写而不影响全局。

【AI执行规范】

接口必须不变（输入参数 + 输出返回值 + 信号名称）

旧版本保留为 .gd.old，不可直接删除

新模块必须通过所有已有 test_xxx() 测试

替换后运行 TestRunner.run_all() 验证无回归

各模块核心接口（替换时必须保持）：

| 模块 | 接口函数 | 数据命名空间 |
| --- | --- | --- |
| GameState | get_data/set_data/register/clear/save/load | — |
| MapView | 无（场景节点，通过信号通信） | city.list, map.zoom |
| CityManager | select_city/get_selected/get_city/get_all | city.selected, city.list |
| DateManager | get_date/advance_turn/get_date_string | turn.date |
| PhaseManager | get_phase/advance_phase | turn.phase |
| InternalManager | execute_command | city.list |
| OfficerManager | get_officer/get_officers_in_city/appoint/recruit | officer.list, city.list |
| ArmyManager | create_army/get_army/get_all/disband | army.list |
| BattleManager | start_battle | battle.active |
| DiplomacyManager | get_relationship/make_alliance/ceasefire/gift | diplomacy.relations |
| AICore | process_faction/process_all | —（只读所有数据） |

7. 版本控制规则

【人类说明】

每个文件都要标注版本和最后修改的 Cycle，方便回溯。

【AI执行规范】

每个脚本必须包含版本头部：

# version: Cx_v1

# last_modified_cycle: Cx

示例：

# version: C3_v1

# last_modified_cycle: C3

更新规则：

首次创建：使用当前 Cycle 编号，_v1

修改时：version 号 +1（如 C3_v2），last_modified_cycle 更新

仅修改 bug 不修改接口：version 小版本号不变，仅改注释

8. 失败恢复策略

【人类说明】

开发过程中模块可能出问题。有标准恢复流程防止浪费 Cycles。

【AI执行规范】

当某模块运行失败时：

回退到 .old 版本（git checkout 或手动恢复）

删除当前有问题的模块文件

重做当前 Cycle（从该 Cycle 的启动提示词重新开始）

禁止：连续修补同一模块超过 3 次。超过 3 次说明接口设计有问题，回到本文档重新设计接口。

9. AI 执行流程

【人类说明】

每次新对话的标准操作流程。

【AI执行规范】

读取「3. 当前系统状态」了解已完成的 Cycle

找到当前状态为 ⬜ 的第一个 Cycle

复制该 Cycle 末尾的「下一Cycle提示词」

将该提示词作为新对话的第一条消息

严格按照提示词要求实现，不做额外扩展

返回本文档，更新「3. 当前系统状态」的状态表

禁止：

跳 Cycle（跳过当前 Cycle 做后面的）

修改未授权模块（各 Cycle 有明确禁止修改列表）

新增未声明依赖（需先在本文档中声明再实现）

────────────────────────────────────────────────────────────

— 文档结束 —